美国市场 H5 测试计划（转化导向版）

适用对象：占卜 / 情感 / 人生建议类 H5 产品 | 版本：V1.0 | 日期：2026-06-09

本文档面向 H5 冷启动投放阶段，核心目标不是验证长期留存，而是尽快验证“广告点击是否能顺利转成支付”。测试重点放在点击、开始、完成、到支付页和付费率。

1. 测试目标与范围

| 测试目标 | 验证 H5 产品在美国市场的买量转化效率，找出最优素材、人群、产品路径、价格和支付页表达。 |
| --- | --- |
| 核心问题 | 用户为什么点进来、为什么开始、为什么中途退出、为什么付费或不付费。 |
| 测试范围 | 覆盖投放侧、产品侧、用户侧、数据与合规侧四个维度，聚焦点击到支付成功的完整链路。 |
| 阶段目标 | 首轮优先看 CTR、LPV、开始率、完成率、到支付页转化率、付费率、CAC、ARPPU、退款率。 |

2. H5 核心漏斗

曝光 -> 点击 -> 落地页访问（LPV）

LPV -> 开始测试 / 开始提问

开始 -> 完成结果前流程

完成 -> 到达支付页

支付页 -> 支付成功

3. 执行节奏建议

Week 1：完成埋点、归因、H5 页面版本、素材、价格方案与支付页表达准备。

Week 2：小预算并行测试平台、素材、人群和首页切入点，快速淘汰低效组合。

Week 3：集中验证转化路径、价格带、结果解锁方式和支付页信任组件。

Week 4：汇总各组合的付费率、CAC、ARPPU、退款率，判断是否具备继续放量条件。

4. 判定口径

投放层重点看 CTR、CPC、LPV 和开始率，确认广告能否把正确人群带进来。

产品层重点看开始率、完成率、到支付页转化率和付费率，确认 H5 承接是否顺畅。

商业层重点看 CAC、ARPPU 和退款率，确认这条链路是否具备买量价值。

用户研究重点放在支付阻碍、价格敏感度和信任障碍，不把留存作为当前核心判断条件。

5. 投放侧测试用例

| ID | 测试目标 | 测试内容 | 核心指标 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AD-01 | 验证主卖点 | 对比 Love clarity、Relationship advice、Spiritual guidance 三种广告切入点。 | CTR、CPC、LPV | 至少 1 个切入点 CTR 明显领先。 |
| AD-02 | 验证素材形式 | 对比真人口播、结果展示、H5 录屏三类素材。 | CTR、LPV、CPI | 找到最低获客成本素材形式。 |
| AD-03 | 验证首屏钩子 | 测试“Will he come back?”、“Get clarity now”、“Your personalized reading” 等前 3 秒钩子。 | CTR、3 秒播放率、LPV | 至少 1 个钩子点击效率显著领先。 |
| AD-04 | 验证平台差异 | 在 Meta、TikTok、Google 三平台测试同类素材。 | CPM、CTR、开始率、CAC | 筛出主力买量渠道。 |
| AD-05 | 验证人群方向 | 测试情感关系、自我探索、灵性兴趣、泛女性兴趣四类受众包。 | CTR、开始率、付费率 | 锁定 1 到 2 个高质量人群包。 |
| AD-06 | 验证价格前置 | 广告中带“$0.99 first reading”与不带价格版本对比。 | CTR、LP 转化率、付费率 | 判断价格前置是否改善流量质量。 |

6. 产品侧测试用例

| ID | 测试目标 | 测试内容 | 核心指标 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PD-01 | 验证首页定位 | 首页分别强调 Tarot reading、Relationship clarity、AI guidance。 | 首屏停留、开始率 | 开始率最高版本胜出。 |
| PD-02 | 验证转化路径 | 先答题再出结果，与先输入问题再出结果两条路径对比。 | 开始率、完成率、付费率 | 选出完整付费漏斗转化最高路径。 |
| PD-03 | 验证结果解锁方式 | 直接展示部分结果，与摘要后引导付费解锁完整结果对比。 | 到支付页转化率、付费率 | 找到最强付费推进方式。 |
| PD-04 | 验证首单价格 | 测试 $0.99、$2.99、$4.99 三档首单价格。 | 付费率、ARPPU、CAC | 确认最佳转化价格甜点。 |
| PD-05 | 验证支付页信任组件 | 比较加入用户评价、隐私承诺、价格说明前后的转化差异。 | 支付页停留、付费率 | 信任组件带来正向提升。 |
| PD-06 | 验证支付透明度 | 支付页清晰展示价格、续费说明、权益说明，与弱展示版本对比。 | 付费率、退款率 | 优先保留高转化低争议方案。 |
| PD-07 | 验证注册节点 | 先注册后体验，与游客先体验后支付前注册两种策略对比。 | 注册率、完成率、付费率 | 找出阻力最小方案。 |
| PD-08 | 验证结果风格 | 比较偏预测型文案与偏陪伴建议型文案对支付转化的影响。 | 完成率、付费率 | 明确最适合 H5 成交的话术。 |

7. 用户侧测试用例

| ID | 测试目标 | 测试内容 | 核心指标 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | 验证点击动机 | 分析用户是被情感问题、未来结果还是低价试用吸引进来。 | CTR、开始率 | 明确最强点击驱动力。 |
| US-02 | 验证中途流失点 | 定位用户在首页、答题页、结果页、支付页的主要流失节点。 | 各节点流失率 | 锁定首要转化断点。 |
| US-03 | 验证支付障碍 | 访谈未付费用户，梳理价格、信任、理解成本三类阻碍。 | 支付阻碍分布、付费率 | 明确最大付费阻碍。 |
| US-04 | 验证价格敏感度 | 观察不同价格带下用户的点击后行为与支付接受度。 | 付费率、ARPPU | 确定最优价格区间。 |
| US-05 | 验证信任障碍 | 识别用户在哪一步开始怀疑结果真实性或支付安全性。 | 节点流失率、访谈反馈 | 找到主要信任问题。 |
| US-06 | 验证内容偏好 | 对比 Love、Career、Future、Self-growth 四类入口的成交效率。 | 完成率、付费率 | 选出高转化主题。 |

8. 数据与合规侧测试用例

| ID | 测试目标 | 测试内容 | 核心指标 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA-01 | 验证埋点完整性 | 校验广告点击到支付完成的 H5 全链路埋点。 | 关键事件完整率 | 关键事件完整率高于 95%。 |
| DA-02 | 验证归因准确性 | 核对 Meta、TikTok、Google 的点击、到站、支付归因口径。 | 归因一致性 | 误差控制在可接受范围。 |
| DA-03 | 验证转化漏斗看板 | 搭建 LPV、开始、完成、到支付页、支付成功的日常监控看板。 | 漏斗可用性 | 可每日定位主要流失节点。 |
| CM-01 | 验证支付与文案合规 | 检查是否出现绝对化承诺、误导性价格说明或敏感替代表述。 | 审核通过率、退款率、投诉率 | 素材和支付表达基础合规。 |

9. 首轮优先测试清单

若预算和人力有限，建议首轮先执行以下 8 个关键用例，优先验证 H5 的成交效率：

AD-01 主卖点测试

AD-02 素材形式测试

AD-04 平台差异测试

AD-05 人群方向测试

PD-02 转化路径测试

PD-03 结果解锁方式测试

PD-04 首单价格测试

PD-05 支付页信任组件测试

10. 测试记录模板

| 基础信息 | 测试名称、用例 ID、负责人、测试时间、测试渠道 / 页面。 |
| --- | --- |
| 实验设计 | 实验组、对照组、样本量、预算、核心变量。 |
| 关键指标 | CTR、LPV、开始率、完成率、到支付页转化率、付费率、CAC、ARPPU、退款率。 |
| 结果结论 | 是否通过、主要发现、异常说明、下一步动作。 |

11. 结论输出要求

哪种卖点最容易带来高质量点击，并最终转成支付。

哪类人群和平台组合最适合 H5 冷启动买量。

哪条页面路径最短、最顺，最能把用户推到支付页。

哪种价格带和支付页表达最有机会跑出稳定付费率。